Projekt Umowy o roboty budowlane nr INTZ 341-1/07

zawarta w dniu ............... 2007 roku w Rogoźnie pomiędzy Gminą Rogoźno zwaną w tekście    „ Zamawiającym”  reprezentowaną  przez :

###### Burmistrza Gminy 	-          Pana Bogusława Janusa

a przedsiębiorstwem:

- .............................................................. mającym swą siedzibę w ............................ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. ..........................  zwanym  dalej   Wykonawcą, reprezentowanym przez:

###### ..................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. - tekst jednolity) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie drogi osiedlowej nr 1 na terenie osiedla mieszkaniowego w Rogoźnie przy ul. Kościuszki od km 0+000 do km 0+314,1.

- Opis przedmiotu zamówienia za pomocą wspólnego słownika zamówień (CPV)

45.23.33.00-9  roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad i dróg,

45.23.32.20-6  roboty w zakresie budowy dróg,

45.23.32.22-1 roboty w zakresie budowy chodników,

45.23.24.52-5 roboty odwadniające,

45.22.33.00-9 parkingi.

- Zamówienie obejmuje roboty budowlane o niżej wymienionym zakresie:

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi osiedlowej  nr 1 od km 0+000 do km 0+314,1 szer. 6,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym odcinek (w rejonie skrzyżowania z drogą zbiorczą) o długości 10,6 m o nawierzchni z masy bitumicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - roboty przygotowawcze obejmujące prace pomiarowe i rozbiórkowe,

  - roboty ziemne,

  - wykonanie podbudowy i ustawienie krawężników,

  - wykonanie warstw jezdnych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm i mieszanek mineralno-bitumicznych,

  - wykonanie zjazdów i wzmocnionych chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

  - wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,

  - wykonanie zieleni i umocnień płytami ażurowymi,

  - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

- Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:

- wykonania zamówienia zgodnie z wymogami jakościowymi i technicznymi

- wykonania oznakowania terenu, na którym będą prowadzone roboty budowlane związane z realizacją zamówienia, oraz zastosowanie ruchu zamiennego w czasie trwania robót.

- zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie w ośrodku geodezyjnym oraz złożenie inwentaryzacji zamawiającemu,

- uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z budową,

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881);

- ponoszenie kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót jak również do odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny;

- objęcie funkcji kierownika robót lub budowy oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

- Zakres robót budowlanych stanowiący przedmiot zamówienia określa opracowany   projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ.

- Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zostały szczegółowo określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do SIWZ.

§ 2

1. Prace składające się na przedmiot umowy określony w §1 wynikają z kosztorysu ofertowego i

materiałów przetargowych.

Wartość przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy będący załącznikiem do oferty

Wykonawcy

Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi netto . . . . . . . . . .  . .  . zł plus należny podatek VAT  . . . . . . . . . . . . . .   zł

Wartość brutto  . . . . . . . . . . . .  .zł

słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

- Czas trwania umowy strony ustalają na okres od . . . . . . 2007 roku do 31 lipca.2007roku.

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na      -   . . . . . . . . . .  roku

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

-     projektem budowlanym,

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

§ 5

- Materiały potrzebne do wykonania prac zapewni Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 2.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881).

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- § 6

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczyć budowę od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z prowadzoną inwestycją.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową wykonawcy i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

-  dziennik budowy,

-  protokoły odbiorów robót,

-  dokumentację powykonawczą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

§ 8

- Ustala  się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej podanej w ofercie  tj.  w wysokości  . . . . . . . . . .  , które zostanie wniesione przez wykonawcę w dniu  zawarcia umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

2.Wykonawca oświadcza, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesie w formie: . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału wnoszonego zabezpieczenia na dwie części, z których jedna   w wysokości 70 % co stanowi kwotę . . . . . . . .zł. będzie służyć pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś druga w wysokości  30% co stanowi kwotę . . . . . . . . zł. służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu  rękojmi za wady lub gwarancji  jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje  je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione i zwrócone zostanie na zasadach i w terminach   określonych  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

1. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

-   za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości  0,10 % wartości brutto

przedmiotu niniejszej umowy tj. . . . . . . . zł. za każdy dzień,

-   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w

wysokości 0,10 % wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy tj. . . . . . . zł  za każdy dzień

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości 10% wartości brutto przedmiotu  niniejszej umowy tj. kwota w wysokości . . . .  .zł

-  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy tj. kwota w wysokości . . . . .

. . . . . . . . . . ..zł.

- 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

-  z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 10%  wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę w wysokości

. . . . . . . . . . . . . zł.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania dodatkowego do wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami

częściowymi  wystawianymi za okresy miesięczne za roboty wykonane w tym okresie oraz

fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury miesięcznej za wykonane roboty stanowić będzie protokół

zaawansowania robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowić będzie protokół

odbioru  końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika

Budowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu miesięczne faktury najpóźniej do pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca za dany okres rozliczeniowy .

- Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy będzie Urząd Miejski w Rogoźnie

tj. jednostka organizacyjna Gminy Rogoźno, wobec tego faktura winna być wystawiona na

adres: Urząd Miejski Rogoźno, ul. Nowa 2   NIP: 766-00-09-703,  REGON 000526558.

§ 11

- Sposób wykonania i odbioru robót będzie się odbywał w oparciu o załączoną przez zamawiającego specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

- Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin rękojmi - na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego .

§ 13

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Zapłata należności  nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ......................................................

nr ...........................................................................................................................................................

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając

w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru.

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

-    w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach,

-    zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy

Wykonawcy,

-    zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,

-   Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

-   Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa

dłużej niż 1 miesiąc.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

-   Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

-   Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania

protokołu odbioru,

-   Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

-   w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu

na dzień odstąpienia,

-   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, która odstąpiła od umowy,

-   Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową,

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

-   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada,

-   Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

-    Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, zobowiązany jest do :

-    dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

-    odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową ,

-     przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego - Gminy Rogoźno - wyrażonej w formie zawartej umowy.

§ 17

Strony ustalają, że część zakresu robót do wykonania określonych w  § 1 niniejszej umowy Wykonawca może powierzyć podwykonawcom.

§ 18

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:		                               		Wykonawca: